AI INTEGRACE

DO E-COMMERCE PLATFORMY

MedusaJS + Railway + AI Asistent

Praktický návrh implementace

Performance Marketing Solution s.r.o.

Datum: 18. března 2026

# 1. Shrnutí současného stavu

Prostřím tvou celou platformu – backend (MedusaJS v2.12.1), storefront (Next.js 15) i infrastrukturu (Railway). Tvůj systém už má silné základy pro AI integraci:

| Oblast | Současný stav |
| --- | --- |
| Logging | Payment activity log + email log v order metadata. Framework logger s kontextovými tagy [Stripe], [Tax] atd. |
| Subscribery | 18 event subscriberů reagujících na objednávky, platby, refundy, fulfillment |
| Scheduled jobs | 8 cron jobů (abandoned cart, inventory sync, ad spend sync, profitability) |
| Webhooky | Stripe, Mollie, Comgate, MyStock/Dextrum, SupportBox |
| Admin UI | Custom React stránky pro gateway config, Dextrum, Fakturoid, profitabilitu |
| Monitoring | ZATÍM CHYBÍ externí monitoring (Sentry, Datadog). Logy pouze v Railway konzoli. |

Hlavní mezera: Nemáš centralizovaný monitoring errorů a žádný proaktivní systém, který by tě informoval o problémech dřív, než si jich všimneš sám.

# 2. Navrhovaná architektura AI asistenta

Návrh staví na tom, co už máš. Nepotřebuješ žádný externí AI SaaS – vše běží přímo v tvém MedusaJS backendu jako nový modul.

## 2.1 Celkové schéma

| Vrstva | Komponenta | Technologie |
| --- | --- | --- |
| Sběr dat | Error Collector – zachytává všechny errory z backendu i webhooků | MedusaJS subscriber + custom middleware |
| Sběr dat | Railway Log Fetcher – stahuje logy z Railway API každou hodinu | Scheduled job + Railway REST API |
| Sběr dat | Payment Monitor – sleduje failed payments v reálném čase | Stripe/Mollie webhook subscriber |
| Analýza | AI Analyzer – analyzuje sebraná data a generuje insighty | Claude API (Anthropic) / OpenAI API |
| Analýza | Pattern Detector – rozpoznává opakující se problémy | Jednoduchá statistika + AI klasifikace |
| Doručení | Daily Digest – ranní report do admin panelu a na email | Scheduled job + Resend email |
| Doručení | Real-time Alerts – okamžité notifikace u kritických problémů | ntfy.sh (už používáš) |
| UI | AI Dashboard – stránka v MedusaJS admin panelu | Custom admin route + React |

Klíčový princip: AI nedostane přístup k celému systému. Má předdefinované vstupy (logy, eventy, metriky) a výstupy (texty, doporučení). Nemůže nic měnit – pouze informuje.

# 3. Konkrétní moduly k implementaci

## 3.1 Error Collector & Payment Monitor

Toto je nejdůležitější modul. Zachytává všechny chyby plateb a API v reálném čase.

### Co už máš a stačí rozšířit:

- payment-logger.ts – už loguje payment_activity_log do order metadata. Stačí přidat zápis do nové databázové tabulky ai_events.

- Stripe webhook (webhooks/stripe) – už zpracovává payment_intent.payment_failed. Stačí přidat emit custom eventu.

- Mollie webhook + Comgate webhook – stejný princip, přidat emit při selhani.

- ntfy.sh subscriber – už posílá notifikace. Přidáme kritéria pro urgentni alerty.

### Nově vytvořit:

| Soubor | Co dělá |
| --- | --- |
| src/modules/ai-assistant/models/ai-event.ts | Model pro ukládání eventů: typ (error/warning/info), zdroj, payload, timestamp, resolved |
| src/subscribers/payment-failed-ai.ts | Při payment_intent.payment_failed uloží záznam s kontextem: zákazník, částka, gateway, chybová hláška |
| src/api/middlewares.ts (rozšíření) | Global error handler middleware, který zachytí všechny 500 errory a uloží je |
| src/subscribers/webhook-error-ai.ts | Zachytává chyby z Dextrum, Fakturoid, QuickBooks webhooků |

### Příklad: Co AI uvidí z payment failu

Když zákazník z Belgie zkusí zaplatit Bancontact a platba selže, AI dostane tato data:

| Pole | Hodnota |
| --- | --- |
| Zákazník | jan.devries@email.be |
| Gateway | Stripe – Bancontact |
| Částka | € 24.95 |
| Chyba | card_declined: insufficient_funds |
| Čas | 2026-03-18 14:23:05 UTC |
| Cart ID | cart_abc123 |

AI pak vygeneruje report: "Zákazník Jan De Vries (BE) se pokusil zaplatit 24.95 EUR přes Bancontact, platba zamítnuta kvůli nedostatku prostředků. Doporučení: Posílat abandoned cart recovery email po 2h s alternativními platebni metodami (Klarna, iDEAL)."

## 3.2 Railway Log Fetcher

Odpověď na tvou otázku: Ano, AI může kontrolovat Railway logy. Railway má REST API i GraphQL API, přes které lze stahovat deployment logy.

### Implementace:

| Část | Detail |
| --- | --- |
| API klíč | RAILWAY_API_TOKEN v .env – vygeneruješ v Railway dashboard > Settings > API Tokens |
| Endpoint | https://backboard.railway.com/graphql/v2 – GraphQL API pro logy deploymentů |
| Scheduled job | src/jobs/ai-railway-logs.ts – každou hodinu stáhne poslední logy |
| Filtr | Hledá ERROR, WARN, unhandled rejection, timeout, OOM (out of memory) |
| Výstup | Uloží relevantní logy do ai_events tabulky pro AI analýzu |

### Co AI dokáže z Railway logů vyčíst:

- Opakující se errory – např. pokud se každých 10 minut opakuje timeout na Dextrum API, AI to rozpozná a upozorní.

- Memory leaky – pokud Railway ukazuje rostoucí memory usage, AI doporučí restart nebo identifikuje problémový job.

- Deploy chyby – pokud build selhal na staging, okamžitě upozorní a ukáže chybovou hlášku.

- Slow queries – identifikace PostgreSQL dotazů, které trvají déle než 1 sekundu.

- Rate limity – pokud Stripe/Meta API začnou vracet 429, AI upozorní na překročení limitu.

### GraphQL query pro stažení logů:

Použiješ Railway GraphQL API s query deploymentLogs, která vrátí timestamp, message a severity. Job to pak parsuje a filtruje relevantní záznamy.

## 3.3 Daily Digest – Ranní AI Report

Každé ráno v 8:00 dostaneš strukturovaný report. Tento modul spojuje data ze všech ostatních modulů.

### Struktura denního reportu:

| Sekce | Obsah | Zdroj dat |
| --- | --- | --- |
| Objednávky | Počet objednávek, tržby, průměrná hodnota, top produkty | MedusaJS Order service |
| Platby | Failed payments s detaily zákazníků, úspěšnost plateb per gateway | ai_events + payment_activity_log |
| Chyby | Nové errory, opakující se problémy, Railway incident logy | ai_events + Railway API |
| Zákazníci | Problémové objednávky, abandoned carts, support tikety | SupportBox + cart data |
| Fulfillment | Stav skladů, čekající zásilky, problémy s Dextrum sync | Dextrum module |
| Doporučení | AI-generované návrhy na zlepšení na základě patternů | Claude/GPT API |

### Implementace:

| Soubor | Funkce |
| --- | --- |
| src/jobs/ai-daily-digest.ts | Cron: 0 8 * * * – každé ráno v 8:00. Shromáždí data za posledních 24h. |
| src/modules/ai-assistant/service.ts | generateDailyDigest() – pošle sebraná data do AI API, dostane strukturovaný report. |
| src/subscribers/ai-digest-notify.ts | Pošle výsledek přes Resend email + ntfy.sh push notifikaci. |
| src/admin/routes/ai-dashboard/page.tsx | Zobrazí poslední digest + historii v admin panelu. |

### Příklad ranního reportu:

Ranní report – 18. 3. 2026 Objednávky: 47 objednávek, tržby 1,847 EUR (+12% oproti průměru) Platby: 3 neúspěšné platby (2x Klarna timeout BE, 1x Stripe 3DS fail NL) Chyba: Dextrum API vrátil 503 dvakrát mezi 02:00-03:00, sync dokončen po restartu. Zákazník: anna.mulder@gmail.com – 3x neúspěšný pokus o platbu Bancontact, pak přešla na iDEAL a zaplatila. Doporučení: Klarna timeouty v BE rostou (5 za poslední týden). Zvážit kontaktování Klarna support nebo rozšíření timeout limitu.

## 3.4 AI Dashboard v MedusaJS Admin

Nová stránka v admin panelu, která tě informuje o všem důležitém na jednom místě.

### Sekce dashboardu:

| Sekce | Obsah |
| --- | --- |
| Live Status | Zelená/žlutá/červená tečka pro: Backend, Storefront, Stripe, Mollie, Dextrum, Fakturoid |
| Poslední AI Digest | Dnešní ranní report přímo v admin panelu |
| Error Feed | Posledních 50 errorů seřazených podle závažnosti, s možností "Vyřešeno" |
| Zákaznické problémy | Zákazníci s opakovanými problémy + AI navržená akce |
| Doporučení | AI-generované návrhy na optimalizaci s prioritou a odhadem dopadu |
| Chat s AI | Možnost se AI zeptat: "Co se dělo včera s Klarna platbami?" |

### Implementace admin stránky:

- src/admin/routes/ai-dashboard/page.tsx – hlavní React komponenta s Medusa UI komponentami

- src/api/admin/ai-dashboard/route.ts – API endpoint, který vrací data pro dashboard (GET = poslední digest, POST = dotaz na AI)

- Přímo v admin panelu už máš @medusajs/ui, @tanstack/react-query, react-router-dom – vše potřebné pro UI

- Pro chat funkci: POST request na tvůj backend, který volá Claude API s kontextem posledních eventů

## 3.5 Výkonová doporučení

AI analyzuje dlouhodobé trendy a navrhuje konkrétní zlepšení.

### Typy doporučení:

| Kategorie | Příklad doporučení | Datový základ |
| --- | --- | --- |
| Konverze | "Bancontact má 73% failure rate v BE. Zvážit předřazení Mollie jako primární gateway." | Payment success rate per gateway per země |
| Abandoned carts | "68% abandoned cartů v PL je ve fázi platby. Zákazníci zkoušejí Przelewy24 a pak odchází." | Cart completion funnel data |
| Infrastruktura | "Railway memory usage roste o 2% denně. Při současném trendu dojde k OOM za 12 dní." | Railway deployment metrics |
| Produkty | "Top 3 produkty generují 67% tržeb. Zvážit cross-sell kampaně pro zbytek katalogu." | Order + product analytics |
| Podpora | "Průměrná doba odpovědi na support je 4.2h. 35% tiketů se týká trackingu zásilek." | SupportBox data |

# 4. Plán implementace

Rozdělení do 4 fází, každá přináší okamžitou hodnotu.

## Fáze 1: Základní monitoring (1–2 dny)

- Vytvořit modul ai-assistant s modelem ai_event

- Rozšířit payment-failed webhook handlery o zápis do ai_events

- Přidat global error middleware pro zachycení 500 errorů

- Nastavení ntfy.sh alertů pro kritické errory (už máš infrastrukturu)

## Fáze 2: Railway integrace + Daily Digest (2–3 dny)

- Implementovat Railway GraphQL log fetcher jako scheduled job

- Vytvořit ai-daily-digest job s agregací dat za 24h

- Napojit na Claude API pro generování strukturovaného reportu

- Odesílat digest přes Resend email každé ráno

## Fáze 3: Admin Dashboard (2–3 dny)

- Vytvořit admin route /ai-dashboard s React komponentami

- Implementovat error feed, digest viewer, status indikátory

- Přidat jednoduchý AI chat (dotazy na historická data)

- Filtrování a vyhledávání v error logu

## Fáze 4: Pokročilá analýza (průběžně)

- Pattern detection – automatické rozpoznávání opakujících se problémů

- Konverzní analýza – A/B testování platebech method per region

- Prediktivní alerty – upozornění dřív než problém nastane

- Napojení na profitability modul pro AI doporučení ke kampaním

# 5. Technické detaily

## 5.1 Railway API integrace

Railway nabízí GraphQL API (backboard.railway.com/graphql/v2). Pro přístup k logům potřebuješ API token (Settings > API Tokens v Railway dashboardu). Query deploymentLogs vrátí timestamp, message a severity pro každý záznam. Job v MedusaJS pak tyto logy parsuje, filtruje relevantní (ERROR, WARN, timeouty) a ukládá do ai_events.

## 5.2 AI API integrace

| Parametr | Doporučení |
| --- | --- |
| API | Anthropic Claude API (claude-sonnet-4-5-20250514) – nejlepší poměr cena/výkon pro analýzu |
| Fallback | OpenAI GPT-4o jako záložní varianta |
| Náklady | Odhadem 5–15 USD/měsíc při 1 daily digest + pár dotazů denně |
| Kontext | Do AI pošleš strukturované JSON s eventy, AI vrátí JSON s reportem |
| Prompt | System prompt definuje formát odpovědi, prioritizační pravidla a styl |

## 5.3 Databázový model ai_event

| Sloupec | Typ a popis |
| --- | --- |
| id | string (auto) – primární klíč |
| type | enum: error, warning, info, recommendation |
| source | string: payment, railway, webhook, storefront, cron |
| severity | enum: critical, high, medium, low |
| title | string – krátký popis ("Stripe payment failed") |
| payload | JSON – všechna relevantní data |
| customer_email | string (nullable) – pokud se týká zákazníka |
| resolved | boolean – zda bylo vyřešeno |
| resolved_at | timestamp (nullable) |
| ai_analysis | text (nullable) – AI-generovaná analýza |
| created_at | timestamp |

# 6. Náklady a ROI

| Položka | Měsíčně | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Claude API | 5–15 USD | Sonnet 4.5: $3/1M input tokenů |
| Railway | 0 USD | API je včetně tvého stávajícího plánu |
| Resend email | 0 USD | Už používáš, denní digest je 1 email/den |
| ntfy.sh | 0 USD | Už používáš pro notifikace |
| Celkem | 5–15 USD/měsíc | Jenáklady na Claude API |

### Očekávaná návratnost:

- Rychlejší detekce problémů: Místo hodin/dnů se dozvíš do minut. Každý zachycený problém s platbou = potenciálně zachráněná objednávka.

- Menší support zátěž: AI identifikuje problémy dřív než si zákazník stěžuje, můžeš reagovat proaktivně.

- Lepší rozhodování: Data-driven doporučení místo intuice při výběru platebech metod a kampaní.

- Úspora času: Nemusíš každý den ručně procházet Railway logy a admin panel.

# 7. Alternativy k vlastní implementaci

Pro srovnání – existují i hotová řešení, ale žádné přesně nesedí na tvůj stack:

| Řešení | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- |
| Sentry + PagerDuty | Hotové error tracking, alerting | Není AI analýza, drahé ($29+/měs), není int. s MedusaJS admin |
| Datadog | Kompletní APM + logy + metriky | Overkill pro tvou velikost, $23+/host/měs |
| Custom modul (náš návrh) | Přesně na míru, int. do admin panelu, AI analýza, minimální náklady | Vyžaduje vývoj a údržbu |

Doporučení: Začít s custom modulem (Fáze 1–2 za 3–5 dní). Pokud budeš potřebovat pokročilejší APM, můžeš později přidat Sentry jako doplňkový layer.

# 8. Další kroky

Pokud chceš pokračovat, navrhuju:

- Odsouhlasit architekturu – projdi si návrh a řekni, jestli odpovídá tvým potřebám

- Vygenerovat Railway API token – v Railway dashboard > Settings

- Vybrat AI API – Anthropic Claude (doporučuji) nebo OpenAI

- Začít Fází 1 – mohu rovnou implementovat ai-assistant modul a error collector

- Otestovat na staging – vše pustíme nejdřív na staging branch, jak máš v CLAUDE.md